УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации

МР «Сухиничский район»

от  12.08.2019 г. №  592

(в ред. от 24.06.2021 г., от 24.06.2021 г.,

от 22.12.2020 г., от 17.07.2020 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе

«Сухиничский район» Калужской области

на период 2020 – 2025 годы»

Паспорт

муниципальной программы муниципального района «Сухиничский район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе «Сухиничский район» Калужской области

на период 2020 – 2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Сухиничский район»; ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет повышения культуры потребления энергетических ресурсов населением, формирование целевой модели поведения направленной на бережное отношение к имеющимся ресурсам, применение современных энергосберегающих технологий увеличивающих к.п.д использования энергоресурсов; - Обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях и в жилищном фонде; - Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - Внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях и в жилищном фонде; - Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях популяризация энергосбережения среди населения; |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Потребление МО топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий; - Изменение потребления МО топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий - Удельный расход тепловой энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 общей площади; - Изменение удельного расхода тепловой энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 общей площади; - Удельный расход воды на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел.; - Изменение удельного расхода воды на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел.; - Удельный расход электрической энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2; - Изменение удельного расхода электрической энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2; - Удельный расход природного газа на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел.; - Изменение удельного расхода природного газа в на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел.; - Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками; - Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры; - Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; - Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.; - Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; - Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО; - Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; - Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО; - Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО; - Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО; - Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов; - Удельный расход воды в жилых домах, (в части МКД), в расчете на 1 кв. метр общей площади); - Изменения удельного расхода воды в жилых домах, (в части МКД), в расчете на 1м2 общей площади; - Удельный расход ЭЭ в жилых домах (в части МКД) в расчете на 1м2 общей площади; - Изменения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, (в части многоквартирных домов), в расчете на 1 м2 общей площади; - Удельный расход природного газа в жилых домах (в части МКД), в расчете на 1 м2 общей площади; - Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты (в части МКД), в расчете на 1 м2 общей площади; - Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию; - Изменения удельного расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию; - Технологические затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии; - Изменения технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии; - Объем потерь тепловой энергии при ее передаче; - Изменения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; - Объем потерь воды при ее передаче; - Изменения объема потерь воды при ее передаче |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг. (одноэтапно) |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Годы | Всего (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) |
|  | 2020 | 22 325,0 | 17 720,46 | 4 604,54 |
|  | 2021 | 15 706,36 | 10 291,44 | 5 414,92 |
|  | 2022 | 17 620,0 | 13 870,0 | 3 750,0 |
|  | 2023 | 17 620,0 | 13 870,0 | 3 750,0 |
|  | 2024 | 17 620,0 | 13 870,0 | 3 750,0 |
|  | 2025 | 17 620,0 | 13 870,0 | 3 750,0 |
|  | Итого: | 108 511,36 | 83 491,9 | 25 019,46 |
| Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Наличие в администрации МР «Сухиничский район» энергетических паспортов (энергетических обследований); - 100% оснащение приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды и газа бюджетных учреждений, входящих в состав администрации МР «Сухиничский район»; - Наличие энергетических паспортов (энергетических обследований) многоквартирных жилых домов, в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. - 100% оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды многоквартирных домов; - 100% оснащение приборами учета электроэнергии, холодной воды, приборами учета газа жилых/не жилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах; |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В настоящее время износ инженерной инфраструктуры Сухиничского района составляет более 45%, часть основных фондов полностью отслужили свой срок. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии трубопроводов, составляют также 8-10%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время ниже нормативного. Планово-предупредительный ремонт тепловых сетей и оборудования систем водоснабжения, в ряде случаев полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых  в  1,5-2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Все это ведет к увеличению затрат на производство услуги и удорожанию тарифов. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования, в администрации МР «Сухиничский район» и в бюджетных учреждениях, входящих в состав администрации МР «Сухиничский район»

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Подраздел: 2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы:

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- сокращение по отношению к 2019 году доли расходов на коммунальные услуги в соответствии с целевым уровнем снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема воды;

- осуществление в бюджетной сфере 100% расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета в 2025 году;

- обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие  в  2025 году;

- снижение по отношению к 2019 году удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах на 3 %  в 2025 году;

- ежегодное снижение не менее чем на 0,5% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и бюджетной сферой Сухиничского района.

Подраздел 2.2.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной Программы

Основными целями муниципальной Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сухиничском районе;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- наблюдение за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МР «Сухиничский район»;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергетической эффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники)

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- участие специалистов администрации МР «Сухиничский район» и бюджетных учреждений в конференциях и семинарах по энергосбережению;

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п.п. | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы - 2018 (факт) | Год разработки муниципальной программы – 2019 (оценка) | Реализация муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Сухиничский район» Калужской области на период 2020 – 2025 годы» |
| 1 | Потребление МО топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий | тыс. т.у.т. | 40,95 | 40,90 | 40,85 | 40,85 | 40,80 | 40,75 | 40,70 | 40,65 |
| 2 | Изменение потребления МО топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий | тыс. т.у.т | -7,37 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,131 | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 |
| 4 | Изменение удельного расхода тепловой энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 общей площади | Гкал/ м2 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| 5 | Удельный расход воды на снабжение на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел. | м3/чел. | 10,002 | 10,000 | 9,998 | 9,996 | 9,994 | 9,992 | 9,990 | 9,988 |
| 6 | Изменение удельного расхода воды на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел. | м3./чел. | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 | кВтч/ м2 | 22,415 | 22,414 | 22,413 | 22,412 | 22,411 | 22,410 | 22,409 | 22,400 |
| 8 | Изменение удельного расхода электрической энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 м2 | кВтч/ м2 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,009 |
| 9 | Удельный расход природного газа на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел. | м3./чел. | 186,0 | 185,9 | 185,8 | 185,7 | 185,6 | 185,5 | 185,4 | 185,3 |
| 10 | Изменение удельного расхода природного газа на объектах муниципальной и бюджетной сферы, на 1 чел. | м3./чел. | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 11 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 13 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 15 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 21 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 26 | Удельный расход воды в жилых домах, (в части МКД), в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 1,388 | 1,300 | 1,255 | 1,250 | 1,245 | 1,240 | 1,235 | 1,230 |
| 27. | Изменения удельного расхода воды в жилых домах, (в части МКД), в расчете на 1м2 общей площади | м3./м2 | -0,046 | -0,088 | -0,045 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| 28 | Удельный расход ЭЭ в жилых домах (в части МКД) в расчете на 1м2 общей площади | кВтч/м2 | 18,280 | 18,278 | 18,276 | 18,274 | 18,272 | 18,270 | 18,268 | 18,266 |
| 29 | Изменения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, (в части многоквартирных домов), в расчете на 1 м2 общей площади | кВтч/м2 | -5,260 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |
| 30 | Удельный расход природного газа в жилых домах (в части МКД), в расчете на 1 м2 общей площади | тыс.м3./м2 | 0,0176 | 0,0175 | 0,0174 | 0,0173 | 0,0172 | 0,0171 | 0,0170 | 0,0170 |
| 31 | Изменения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты (в части МКД), в расчете на 1 м2 общей площади | тыс. м3/м2 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | 0 |
| 32 | Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт*ч/Гкал | 23,30 | 23,29 | 23,28 | 23,27 | 23,26 | 23,25 | 23,24 | 23,23 |
| 33 | Изменения удельного расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт*ч/Гкал | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 34 | Технологические затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 1700 | 1680 | 1660 | 1640 | 1620 | 1600 | 1580 | 1560 |
| 35 | Изменения технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии | тыс. кВт*ч | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 36 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
| 37 | Изменения объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 38 | Объем потерь воды при ее передаче | тыс. м³ | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 |
| 39 | Изменения объема потерь воды при ее передаче | тыс. м³ | -7,1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 40 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения | тыс. кВт/ч | 482,8 | 482,7 | 482,6 | 482,5 | 482,4 | 482,3 | 482,2 | 482,1 |
| 41 | Изменения объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения | тыс. кВт/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

## Подраздел:  2.3. Конечные результаты реализации  муниципальной Программы:

За период реализации муниципальной программы 2020-2025 гг. планируется:

- сокращение по отношению к 2019 году доли расходов на коммунальные услуги в соответствии с целевым уровнем снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема воды;

- осуществление в бюджетной сфере 100% расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета в 2025 году;

- обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие  в  2025 году;

- снижение по отношению к 2019 году удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах на 3 %  в 2025 году;

- ежегодное снижение не менее чем на 0,5% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и бюджетной сферой Сухиничского района.

Подраздел: 2.4. Сроки и этапы реализации  муниципальной Программы:

Программа реализуется одноэтапно в период 2020-2025 гг. Мероприятия Программы являются переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока действия ее реализации.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации муниципальной Программы | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому перевооружению котельных с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. В 2020 году: Замена котла RTQ1074 на котел TEMRON WL1100 (1100 кВт) на котельной «Баня» в г. Сухиничи для отопления населения и объектов социального назначения; Установка блочной модульной котельной в СП «Деревня Верховая»; В 2021 году: Техническое перевооружение оборудования котельной «Школа № 2» с заменой 2-х котлов Galaxia-2F-105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт-2 шт., расположенной по адресу Калужская область, г. Сухиничи, ул.Циммервальда, д.2.; Замена котлов, насосного оборудования и электрощита котельной «Брынь».; В 2022 году: Техническое перевооружение оборудования котельной д.Алнеры с заменой 2-х котлов Galaxia-2F -105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт – 2 шт; Установка газовой блочно -модульной котельной заводского изготовления для отопления жилого дома № 10 по Элеваторному проезду в г.Сухиничи по адресу: Калужская область, Сухиничский район, село Беликово в СП «Деревня Бордуково». | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Приведение котельных в соответствие с нормативными требованиями; Повышение рационального использования энергоресурсов; | Сокращение удельного расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию на 0,06 кВт*ч/Гкал; Сокращение технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии на 100 тыс. кВт*ч; Сокращение объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 0,6 тыс. Гкал; Повышение КПД используемых энергоресурсов. . |
| 2 | Выполнение работ по техническому перевооружению тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий и материалов. В 2020 году: Капитальный ремонт тепловых сетей: от котельной «Старт» к МКД по ул. 70 лет В. Октября №№6,7,8 и по ул. Марченко д. №№ 49,51 в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной «СМУ-11» до ТК-11 к МКД №№35,37 по ул. Калинина, г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей к МКД № 100 по ул. Ленина, МКД № 6 по ул. Революции, административному зданию МО МВД России «Сухиничский» и ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» в г. Сухиничи, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Комсомольская, д. 14 в п. Середейский Сухиничского района Калужской области; Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к д/с «Родничок» в г. Сухиничи Калужской области. В 2021 году: Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Брынь» к дому культуры и к школе СП «Деревня Брынь» Сухиничского района, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Королева 2 «а» от магазина Радуга к Детскому саду № 190 г. Сухиничи, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей к жилым МКД по ул. Садовая №№ 1,3,5 в п. Середейский Сухиничского района Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной п. Середейский к многоквартирному жилому дому № 5 по ул. Комсомольская в п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной п. Середейский до Дома ветеранов в п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Королева 2 «а» по ул. Дзержинского от жилых многоквартирных домов №2,2 а к жилому многоквартирному дому № 2 по ул. Королева в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "Школа № 4" от МКОУ "Средняя школа № 4" до Дома культуры в г. Сухиничи Калужской области В 2022 году: Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский к МКД №№ 11 и 14 по ул. Шахтерская п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский к многоквартирным жилым домам №№ 9, 11, 13 по ул. Ленина п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский от тепловой камеры до многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Ленина п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Королева» на территории МКОУ «Средняя школа № 12» в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Гостиница» от Дворца культуры до МКД № 59 по ул. Ленина, г. Сухиничи Калужской области; | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Приведение тепловых сетей в соответствие с нормативными требованиями; Повышение рационального использования энергоресурсов; |  |
| 3 | Санация ветхих участков трубопроводов. В 2020 г.: Ремонт тепловых сетей по ул. Дзержинского МКД №№ 1а, 1б, 5; Ремонт тепловых сетей котельных «Баня», «Гостиница», «Середейский», «СМУ-11». В 2021 г.: Ремонт участка теплотрассы в районе МКД №2 ул. Шахтерская, п. Середейский.; Ремонт уч-ка т/трассы в районе МКД №№ 1,2,3 ул. Садовая, п. Середейский.; Ремонт уч-ка т/трассы в районе МКД 10,12 по ул. Шахтерская п. Середейский.; | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Приведение трубопроводов в соответствие с нормативными требованиями; Повышение рационального использования энергоресурсов; | Сокращение объема потерь воды при ее передаче на 3 тыс м³; |
| 4 | Установка приборов учета и регулирование потребления энергетических ресурсов на объектах муниципальной и бюджетной сферы. В 2020 году: Ремонт теплового счетчика котельной «ФОК»; В 2021 году: Замена циркуляционного насоса Grundfoss-60/90 на циркуляционный насос IL 65/160 на котельной «Школа №1»; | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Повышение рационального использования энергоресурсов | Сокращение удельного расхода тепловой энергии на объектах муниципальной и бюджетной сферы на 0,006 Гкал/м²; Сокращение удельного расхода воды на объектах муниципальной и бюджетной сферы на 0,012 м³/чел; Сокращение удельного расхода электрической энергии на обеспечение объектов муниципальной и бюджетной сферы на 0,006 кВт*ч/м²; Сокращение удельного расхода природного газа на объектах муниципальной и бюджетной сферы на 0,014 м³/чел.; |
| 5 | Проведение энергетических обследований на объектах муниципальной и бюджетной сферы | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Повышение рационального использования энергоресурсов |  |
| 6 | Технические и технологические мероприятия по повышению энергоэффективности на объектах муниципальной и бюджетной сферы: В 2021 г.: Ремонт системы отопления в здании администрации д. Верховая; Смена крана на котельной д. Верховая.; | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Повышение рационального использования энергоресурсов |  |
| 7 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Повышение рационального использования энергоресурсов | Сокращение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на 0,6 тыс. кВт/ч |
| 8 | Проведение муниципальных конкурсов программ и проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Повышение рационального использования энергоресурсов | выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 9 | Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в районной газете «Организатор» | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Формирование у населения привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов | выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 10 | Организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организации выставок энергоэффективных технологий, материалов, оборудования, мероприятия по изучению российского и мирового опыта в энергосбережении и внедрении его в практику работы предприятий. | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Формирование у населения привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов | выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 11 | Проведение конкурсов на лучшую форму пропаганды энергосбережения на региональном и муниципальном уровне | Жилищно-коммунальный отдел администрации МР «Сухиничский район» | 2020-2025 гг. | Формирование у населения привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов | выполнение целевых показателей муниципальной программы |

Раздел 4. Основные меры правового регулирования

В процессе муниципальной Программы могут приниматься нормативные правовые акты администрацией муниципального района «Сухиничский район», администрациями городских и сельских поселений, по вопросам местного значения на основании федерального и областного законодательства.

Администрация муниципального района «Сухиничский район» в целях достижения результатов и реализации мероприятий муниципальной Программы обеспечивает разработку нормативно-правовых актов муниципального района, необходимых для реализации муниципальной Программы. При необходимости проводит рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению муниципальной Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы муниципального района «Сухиничский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование главного распорядителя средств бюджета МР «Сухиничский район» | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение работ по техническому перевооружению котельных с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. В 2020 году: Замена котла RTQ1074 на котел TEMRON WL1100 (1100 кВт) на котельной «Баня» в г. Сухиничи для отопления населения и объектов социального назначения; Установка блочной модульной котельной в СП «Деревня Верховая»; В 2021 году: Техническое перевооружение оборудования котельной «Школа № 2» с заменой 2-х котлов Galaxia-2F-105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт-2 шт., расположенной по адресу Калужская область, г. Сухиничи, ул.Циммервальда, д.2.; Замена котлов, насосного оборудования и электрощита котельной «Брынь».; В 2022 году: Техническое перевооружение оборудования котельной д.Алнеры с заменой 2-х котлов Galaxia-2F -105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт – 2 шт; Установка газовой блочно -модульной котельной заводского изготовления для отопления жилого дома № 10 по Элеваторному проезду в г.Сухиничи по адресу: Калужская область, Сухиничский район, село Беликово в СП «Деревня Бордуково». | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 3341,24 | 9,34 | 836,3 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 25549,56 | 9342,46 | 1902,7 | 3576,1 | 3576,1 | 3576,1 | 3576,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Выполнение работ по техническому перевооружению тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий и материалов. В 2020 году: Капитальный ремонт тепловых сетей: от котельной «Старт» к МКД по ул. 70 лет В. Октября №№6,7,8 и по ул. Марченко д. №№ 49,51 в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной «СМУ-11» до ТК-11 к МКД №№35,37 по ул. Калинина, г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей к МКД № 100 по ул. Ленина, МКД № 6 по ул. Революции, административному зданию МО МВД России «Сухиничский» и ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» в г. Сухиничи, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Комсомольская, д. 14 в п. Середейский Сухиничского района Калужской области; Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к д/с «Родничок» в г. Сухиничи Калужской области. В 2021 году: Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Брынь» к дому культуры и к школе СП «Деревня Брынь» Сухиничского района, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Королева 2 «а» от магазина Радуга к Детскому саду № 190 г. Сухиничи, Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей к жилым МКД по ул. Садовая №№ 1,3,5 в п. Середейский Сухиничского района Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной п. Середейский к многоквартирному жилому дому № 5 по ул. Комсомольская в п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной п. Середейский до Дома ветеранов в п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Королева 2 «а» по ул. Дзержинского от жилых многоквартирных домов №2,2 а к жилому многоквартирному дому № 2 по ул. Королева в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "Школа № 4" от МКОУ "Средняя школа № 4" до Дома культуры в г. Сухиничи Калужской области В 2022 году: Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский к МКД №№ 11 и 14 по ул. Шахтерская п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский к многоквартирным жилым домам №№ 9, 11, 13 по ул. Ленина п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Середейский от тепловой камеры до многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Ленина п. Середейский Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Королева» на территории МКОУ «Средняя школа № 12» в г. Сухиничи Калужской области; Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Гостиница» от Дворца культуры до МКД № 59 по ул. Ленина, г. Сухиничи Калужской области; | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 6014,8 | 837,80 | 601,8 | 1143,8 | 1143,8 | 1143,8 | 1143,8 |
|  |  |  | Областной бюджет | 55571,4 | 8378,00 | 6017,8 | 10293,9 | 10293,9 | 10293,9 | 10293,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Санация ветхих участков трубопроводов. В 2020 г.: Ремонт тепловых сетей по ул. Дзержинского МКД №№ 1а, 1б, 5; Ремонт тепловых сетей котельных «Баня», «Гостиница», «Середейский», «СМУ-11». В 2021 г.: Ремонт участка теплотрассы в районе МКД №2 ул. Шахтерская, п. Середейский.; Ремонт уч-ка т/трассы в районе МКД №№ 1,2,3 ул. Садовая, п. Середейский.; Ремонт уч-ка т/трассы в районе МКД 10,12 по ул. Шахтерская п. Середейский.; | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 10692,32 | 3665,4 | 3897,72 | 782,3 | 782,3 | 782,3 | 782,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2370,94 | - | 2370,94 | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка приборов учета и регулирование потребления энергетических ресурсов на объектах муниципальной и бюджетной сферы. В 2020 году: Ремонт теплового счетчика котельной «ФОК»; В 2021 году: Замена циркуляционного насоса Grundfoss-60/90 на циркуляционный насос IL 65/160 на котельной «Школа №1»; | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 962,7 | 92,00 | 70,7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение энергетических обследований на объектах муниципальной и бюджетной сферы | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 1200,0 | - | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Технические и технологические мероприятия по повышению энергоэффективности на объектах муниципальной и бюджетной сферы: В 2021 г.: Ремонт системы отопления в здании администрации д. Верховая; Смена крана на котельной д. Верховая.; | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 2008,4 | - | 8,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | 800,00 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проведение муниципальных конкурсов программ и проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в районной газете «Организатор» | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организации выставок энергоэффективных технологий, материалов, оборудования, мероприятия по изучению российского и мирового опыта в энергосбережении и внедрении его в практику работы предприятий | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Проведение конкурсов на лучшую форму пропаганды энергосбережения на региональном и муниципальном уровне | Администрация МР «Сухиничский район» | Бюджет МР «Сухиничский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ВСЕГО по муниципальной программе | Бюджет МР «Сухиничский район» | 25019,46 | 4604,54 | 5414,92 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 |
|  |  | Областной бюджет | 83491,9 | 17720,46 | 10291,44 | 13870,0 | 13870,0 | 13870,0 | 13870,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |