- Администрация  городского поселения

"Город Сухиничи"

Калужская область

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________							№ ______________

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи»» на 2014-2024 годы.

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Уставом

городского поселения «Город Сухиничи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское  поселение  «Город Сухиничи»»  на 2014-2024 годы. (далее  Программа – прилагается)

2. Отделу  финансов администрации муниципального района «Сухиничский район» по согласованию, при исполнении бюджета в текущем финансовом году и при  формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета городского поселения «Город Сухиничи».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

городского поселения

«Город Сухиничи»                                                                                    А.И.Голиков

Приложение к

Постановлению администрации

городского поселения

«Город Сухиничи»

от______2014 г. №______

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

ГП «Город Сухиничи»» на 2014 - 2024 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

городское  поселение  «Город Сухиничи» на 2014 - 2024 годы.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Сухиничи» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел администрации городского поселения «Город Сухиничи» |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Сухиничи» |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели Программы | - на основании Правил землепользования и застройки ГП «Город Сухиничи» определить количество и стоимость строительства сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; - создание комфортных условий для проживания жителей городского поселения «Город Сухиничи». |
| Задачи Программы | -освоение планировочных районов муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» до 2024 г. : Краткая характеристика планировочных районов - «ул. Марченко», г. Сухиничи, комплексная - «ул. Восточная – ул. Калинина», г. Сухиничи, ИЖС - «ул. Шевченко – ул. Данилевского», г. Сухиничи, ИЖС. - «ул. Полевая – ул. Звездная», г.Сухиничи, ИЖС. - «ул. Брянская – ул. Звездная», г.Сухиничи, ИЖС. - определить объемы жилой застройки в намеченных к освоению до 2024г. планировочных районах; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется ввести в счет платы за подключение; - определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения планировочных районов; - определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям; - развитие систем инженерного обеспечения городского поселения «Город Сухиничи». |
| Срок реализации | 2014 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансировании 10 000 000 руб., в том числе за счет средств местного бюджета: в 2014 году – 1 000 000.00 руб.; в 2015 году – 1 000 000.00 руб.; в 2016 году – 1 000 000.00 руб.; с 2017 по 2024 годы – 7 000 000.00 руб. (на весь период прогнозно). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Планируются мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения: - водоснабжения; - водоотведения; - электроснабжения; - газоснабжения; - освоению планировочных территорий. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения; |

- Общая характеристика сферы реализации программы

Данная муниципальная программа является основной для реализации мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи».

В настоящее время в муниципальном образовании ГП «Город Сухиничи» не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей инженерно-технического обеспечения для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения  доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Определение перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач в комплексе.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи».

2. Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации программы

2.1 Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации Программы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» на 2014- 2024 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации (другие нормативно-правовые документы).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

Программа выполнена на основании Правил землепользования и застройки ГП «Город Сухиничи».

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, индивидуального жилищного строительства  намеченных к вводу в эксплуатацию с 2014 по  2024 годы.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – водозаборные сооружения, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные станции.

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне  35 кВ, распределительные пункты.

4. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.

Перечень намеченных к освоению до 2024 года планировочных районов в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

расчетная численность населения – 15840 чел;

общий объем жилищного строительства – 79800 кв. м;

убыль общей площади жилищного фонда – 12200 кв. м;

жилищный фонд города общей площадью – 696200 кв. м;

средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади – 28,43кв. м;

этажность возводимых домов: 1-2 этажа – 79800 кв. м;

2.2 Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, Программы

Целями и задачами Программы являются:

-определение количества и стоимости строительства сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

- создание комфортных условий для проживания жителей городского поселения «Город Сухиничи».

-освоение планировочных районов муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» до 2024 г. ;

- жилищное строительство.

Целевые индикаторы и показатели:

мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения:

- водоснабжения;

-  водоотведения;

- электроснабжения;

- газоснабжения;

- освоению планировочных территорий

Основными показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач в освоении планировочных территорий  являются:

| Наименование показателя (индикатора) Планировочный район | Плановый показатель тыс.кв.м | Сроки начала и завершения освоения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 – 2024 гг. |
| ул. Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная г. Сухиничи, комплексная застройка | 320 000 | 40 | 40 | 40 | 320 |
| ул. Восточная – ул. Калинина», г. Сухиничи, ИЖС | 200 000 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 228 |
| ул. Шевченко – ул. Данилевского», г. Сухиничи, ИЖС | 30 000 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 34.4 |
| ул. Полевая – ул. Звездная», г.Сухиничи, ИЖС | 140 000 | 20 | 20 | 20 | 160 |
| ул. Брянская – ул. Звездная», г.Сухиничи, ИЖС. | 540 000 | 77 | 77 | 77 | 616 |

Контрольные цифры ввода жилищного строительства  на период 2014 – 2024 годы

| Год | Малоэтажное строительство |  | Индивидуальное строительство |  | Всего тыс.кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.кв. м | % | Тыс.кв. м |  |
| 2014 | 30,3 | 2,3 | 69,7 | 5,3 | 7,6 |
| 2015 | 31,6 | 2,5 | 68,4 | 5,4 | 7,9 |
| 2016 | 32,9 | 2,7 | 67,1 | 5,5 | 8,2 |
| 2017- 2024 | 279,3 | 3,5 | 65,6 | 6,3 | 9,8 |

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в  2014 – 2024 годы. Мероприятия муниципальной программы являются переходящими на очередной финансовый год в течении всего срока реализации

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры ГП «Город Сухиничи»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель |  | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» на 2014 – 2024 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского,ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта,этапы; |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2. | Водоотведение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | - гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 3. | Теплоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД) |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. -индивидуальное отопление - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4. | Электроснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД) |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 5. | Газоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД); -Топочная бани: -установка газовых счетчиков с эл.корректором; -ремонт печей каменок. |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6. | Строительство модульной газовой котельной в микр-не Сухиничи-Главные (ул.Железнодорожная 82-84) |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 7. | Перевод на индивидуальное отопление МКД по ул.Тяговая д.6,7,8. |  | Администрация ГП «Город Сухиничи» | 2014-2024 гг. | - разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения. - повышение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

5. Основные меры правового регулирования

Городское поселение «Город Сухиничи» в  целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

- обеспечивает разработку нормативно-правовых актов необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств бюджета поселения;

- проводит при необходимости рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование, основного мероприятия программы | Наименование главного распорядите ля средств бюджета поселения | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
| 1 | Водоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского,ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта,этапы; | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 450 | 100 | 100 | 800 |
| 2. | Водоотведение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 3. | Теплоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД) | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 100 | 500 | 550 | 3 600 |
| 4. | Электроснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД) | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 100 | 150 | 100 | 1 600 |
| 5. | Газоснабжение: ул.Марченко, ул.Лесная, ул.Тенистая, Озерная, ул.Рябиновая, ул.Окружная, Радужная, ул.Восточная,ул.Калинина, ул.Шевченко ул.Данилевского, ул.Полевая, ул.Звездная, ул.Брянская г.Сухиничи, -Комплексная застройка; технико-экономическое обоснование; -Инженерные изыскания; -Проектно-сметная документация; -Строительство объекта, этапы; -Переселение из ветхого и аварийного жилья: - ул.Победы - пер.Тявкина -ул.Победы (60 кв-й дом ОАО РЖД) -Топочная бани: -установка газовых счетчиков с эл.корректором; -ремонт печей каменок. | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 6. | Топочная бани: -установка газовых счетчиков с эл.корректором; -ремонт печей каменок. | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 150 | 50 | 50 | - |
| 7. | Прочие мероприятия в рамках комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Администрация ГП «Город Сухиничи» | Бюджет ГП «Город Сухиничи» | 500 | 500 | 500 | 4 000 |
|  | Итого: |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 11 000 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  | 15 500 |

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  Программы

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, индивидуального жилищного строительства  намеченных к вводу в эксплуатацию с 2014 по  2020 годы.