АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ  БОРДУКОВО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2014                                                                                                      № 32

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения

«Деревня  Бордуково»

на  период 2014 - 2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения    сельского поселения «Деревня Бордуково» услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

Постановляю:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково» на  период 2014 - 2024 годы". Прилагается.

2. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

И.о.главы  администрации

сельского поселения

«Деревня  Бордуково»                                                      Л.М.Алексеева

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково» на  период 2014 - 2024 годы"

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково» на период 2014- 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Деревня Бордуково» |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Основные задачи программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Бордуково», - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества, - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, - снижение потребление энергетических ресурсов, -повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения, -проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов, |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2024 годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы – 46000 тысяч рублей - на 2014 год – 900 тыс.рублей - на 2015 год – 6700,0 тыс.рублей - на 2016 год – 300,0 тыс.рублей -на 2017 год – 640 тыс.рублей - на 2018 год – 700,0 тыс.рублей - на 2019- 2024 год – 54700,0 тыс. рублей Источник финансирования: - средства бюджета сельского поселения «Деревня Бордуково»; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Деревня Бордуково»; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации сельского поселения «Деревня Бордуково» |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией сельского поселения |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Бордуково» расположено, в центральной части Сухиничского района Калужской области и граничит: на севере с СП «Деревня Алнеры»,  на востоке с ГП «Город Сухиничи», на юге с СП «Деревня Ермолово», на западе с СП «Село Брынь».

Территория сельского поселения составляет 3,05 тыс. га  или 2,5% от площади Сухиничского района.  В состав сельского поселения входят  5 деревень: д. Бордуково, с. Беликово, д.Михалевичи, д.Николаево, д.Пищалово. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2013г. составляет 483 человека.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково» на  период 2014 - 2024 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения

В сельском поселении  «Деревня Бордуково» (далее-муниципальное образование)  из  1,8  км    водопроводных  сетей  0,3 км являются  ветхими  и  требуют  замены,  0,9 км канализационных сетей являются ветхими и нуждаются в замене, необходимо построить канализационные сети по д. Бордуково и с. Беликово, требуется строительство очистных сооружений. Сети  наружного  освещения  муниципального образования  отсутствуют, требуется реконструкция электрических сетей и строительство сетей к вновь строящимся домам по ул. Садовой д. Бордуково.

Основные причины, препятствующие развитию системы  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования:

- высокий уровень износа объектов   коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная  платежеспособность  потребителей (населения)  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг,

- низкая  доля  инвестиционных  расходов  в  структуре  себестоимости  коммунальных  услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности

работы  системы  коммунальной  инфраструктуры путём модернизации и капитального  ремонта  объектов  коммунальной  инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Решение вышеуказанные  проблем  требуют  больших  финансовых  затрат,  привлечения  средств  областного  бюджета,  при  этом  для  участия  в  областных  программах  необходимо  иметь  разработанную  в  установленном  порядке  проектно-сметную  документацию.  Представленная  характеристика  коммунального  хозяйства   муниципального образования  показывает,  что  отказ  от  решения  проблем  программно-целевым  методом  приведет  к  инерционному  развитию  коммунального  хозяйства,  в  условиях  которого  показатели  надежности  обслуживания,  ресурсной  эффективности, условия  жизни  населения  будут  ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный  характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для  решения  вышеуказанных  проблем  требуется  привлечение  средств  бюджета  муниципального  образования,  а  при  их  недостаточности  могут  привлекаться средства областного  бюджета  в  соответствии  с  действующими программами  в  данной  сфере.

Раздел 3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основные цели программы

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  повышение уровня благоустройства сельского поселения «Деревня Бордуково»;

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.2. основные задачи программы:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Раздел 4. Перечень  мероприятий    программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково»  на  период 2014- 2024 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| 1. | Прокладка водопроводных сетей в дер. Бордуково 0,25 км | Администрация СП «Деревня Бордуково | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2. | Строительство водопроводной сети в с. Беликово 2 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 3. | Замена ветхой водопроводной сети в д. Бордуково 0,3 км. | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| водоотведение |
| 4 | Прокладка канализационных сетей в с. Бордуково 0,5 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 5. | Прокладка канализационных сетей в с. Беликово 2 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6. | Строительство комплексных очистных сооружений в деревне Бордуково | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 7 | Строительство комплексных очистных сооружений в селе Беликово | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| электроснабжение |
| 8 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВт к зданиям | Администрация СП«Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 9 | Строительство системы наружного освещения Деревни Бордуково 2 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 10 | Замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВт и ниже | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 11 | Строительство системы наружного освещения Села Беликово 2км | Администрация СП«Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 12 | Строительство системы наружного освещения Деревни Михалевичи 3 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 13 | Строительство системы наружного освещения Деревни Николаево 2.3 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 14 | Строительство системы наружного освещения Деревни Пищалово | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| газоснабжение |
| 15 | Газификация деревни Михалевичи 3 км | Администрация СП«Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 16 | Газификация деревни Николаево 2,3 км | Администрация СП«Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 17 | Газификация деревни Пищалово 2,3 км | Администрация СП«Деревня Бордуково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

## Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

## В процессе исполнения муниципальной  программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

## Администрация СП «Деревня Бордуково» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы сельского поселения «Деревня Бордуково»   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бордуково»  на  период 2014- 2024 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий Программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета СП | Объемы затрат в ценах 2014 года (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | всего |
| водоснабжение |
| 1 | Прокладка водопроводных сетей в дер. Бордуково | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  | 4,2 |  |  |  |  | 4.2 |
| 2 | Строительство водопроводной сети в село Беликово 2 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  |  |  |  |  | 34 | 34 |
| 3 | Замена ветхой водопроводной сети в д. Бордуково 0,3 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 0,17 |  |  | 0,34 |  |  | 0,51 |
| водоотведение |
| 4 | Прокладка канализационных сетей в деревне Бордуково 0,7 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 0,63 |  |  |  | 0,6 |  | 1,23 |
| 5. | Прокладка канализационных сетей в с. Беликово 2 км |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Строительство комплексных очистных сооружений в деревне Бордуково | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Строительство комплексных очистных сооружений в селе Беликово | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| электроснабжение |
| 8 | Реконструкция линий электропередач по населенным пунктам | Администрация СП«Деревня Бордуково» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,4 |
| 9 | Строительство системы наружного освещения Деревни Бордуково 2 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 10 | Строительство системы наружного освещения д. Михалевичи 1 км | Администрация СП«Деревня Бордуково» |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |
| 11 | Строительство системы наружного освещения Села Беликово 2 км | Администрация СП«Деревня Бордуково» |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,4 |
| 12. | Строительство системы наружного освещения д. Николаево 1км | Администрация СП«Деревня Бордуково |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Строительство системы наружного освещения д. Пищалово 1 км | Администрация СП«Деревня Бордуково |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| газоснабжение |
| 14 | Газификация деревни Михалевичи 1 км | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |
| 15 | Газификация деревни Николаево 2,3 | Администрация СП «Деревня Бордуково» |  |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Газификация деревни Пищалово 2,3 | Администрация СП«Деревня Бордуково» |  |  |  |  |  | 5,9 | 5,9 |
|  | ИТОГО |  | 0,9 | 6,7 | 0,3 | 0,64 | 0,7 | 54,7 | 63,94 |

Раздел 7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2014 – 2024 гг.

На первом этапе (2014 год) будут реализованы следующие мероприятия:

завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2015-2020 годы:

модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021-2024 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

Раздел 8. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации сельского поселения,  предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

На основании утвержденной программы разрабатывается по объектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Раздел  9. Контроль за ходом реализации программы

Администрация сельского поселения «Деревня Бордуково» ежегодно представляет в сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.