

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «СЕЛО СТРЕЛЬНА»

Калужская область Сухиничский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.07.2014 № 19

**Об утверждении Программы**

 **«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения**

**«Село Стрельна»**

**на период 2014 - 2024 годы"**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения сельского поселения «Село Стрельна» услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

**Постановляю:**

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Стрельна» на период 2014 - 2024 годы". Прилагается.

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

И.О.Главы администрации сельского

поселения «Село Стрельна» Е.Е. Орлова



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Стрельна» на период 2014 - 2024 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Стрельна» на период 2014- 2024 годы  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Село Стрельна» |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;- обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Основные задачи программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Стрельна»,- повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества,- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, - снижение потребление энергетических ресурсов,-повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения, -проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов, |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2024 годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  Объем финансирования Программы – 12236 тысяч рублей - на 2014 год – 1976 тыс.рублей - на 2015 год – 160тыс.рублей - на 2016 год – 100 тыс.рублей -на 2017 год – 100 тыс.рублей - на 2018 год – 3300 тыс.рублей - на 2019- 2024 год – 6600 тыс. рублейИсточник финансирования: - средства бюджета сельского поселения «Село Стрельна»;- средства областного бюджета;- средства федерального бюджета;- средства районного бюджета. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Село Стрельна»; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;- дальнейшая активизация жилищного строительства;- обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта;- улучшения экологической ситуации сельского поселения «Село Стрельна»  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляетсяАдминистрацией сельского поселения |

**Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы.**

Муниципальное образование сельское поселение «Село Стрельна» расположено, в восточной части Сухиничского района Калужской области и граничит с территориями сельских поселений: на севере с СП « Село Татаринцы», на юге с СП « Деревня Субботники», на юго-западе с СП «Село Фролово», на западе с СП « Деревня Радождево», на северо-западе с ГП « Город Сухиничи», на востоке с Козельским районом.

 Территория сельского поселения составляет 658,0 тыс. га. В состав сельского поселения входят 10 населенных пунктов: с. Стрельна, с.Рождественно, д.Брынцы, д.Враково, д.Нижняя Каменка, д.Большие Подосинки, д. Романково, д.Солодово, д.Струбовая, д.Челеево. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014г. составляет 373 человека**.**

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Стрельна» на период 2014 - 2024 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

**Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В сельском поселении «Село Стрельна» (далее-муниципальное образование) из 6.2 км водопроводных сетей 2,0 кмявляются ветхими и требуют замены. Определить хозяйствующий объект над 2,5 км канализационных сетей , требуется строительство комплексных очистных сооружений. Требуется реконструкция электрических сетей.

 Основные причины, препятствующие развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

* высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* ограниченная платежеспособность потребителей (населения) по оплате жилищно-коммунальных услуг,
* низкая доля инвестиционных расходов в структуре себестоимости коммунальных услуг.

 Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности

работы системы коммунальной инфраструктуры путём модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Решение вышеуказанные проблем требуют больших финансовых затрат, привлечения средств областного бюджета, при этом для участия в областных программах необходимо иметь разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Представленная характеристика коммунального хозяйства муниципального образования показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для решения вышеуказанных проблем требуется привлечение средств бюджета муниципального образования, а при их недостаточности могут привлекаться средства областного бюджета в соответствии с действующими программами в данной сфере.

**Раздел 3. Основные цели и задачи программы**

3.1. Основные цели программы

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения «Село Стрельна»;

 - привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

 3.2. основные задачи программы:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

**Раздел 4. Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Стрельна» на период 2014- 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети село Стрельна2,0 км | Администрация СП«Село Стрельна»,  | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2 | Строительство водонапорной скважины в с. Стрельна. | Администрация СП «Село Стрельна | 2014 г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 3 | Строительство колодцев д. Враково и д.Брынцы | Администрация СП «Село Стрельна» | 2014 -2024  г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| водоотведение |
| 4 | Строительство комплексных очистных сооружений в с.Стрельна | Администрация СП «Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния  | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 5 | Строительство водопроводной сети к жилым домам № №2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда) | Администрация МР «Сухиничский район», Администрация СП « Село Стрельна» | 2014-2015г.г. | Обеспечение населения доброкачественной водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6 | Строительство канализационных сетей в село Стрельна2,5 км | Администрация СП «Село Стрельна» | 2014-2024г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| электроснабжение |
| 7 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии,таких как замена проводов на перегруженных ВЛ | Администрация СП«Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 8 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | Администрация СП«Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения  | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 9 | Замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже | Администрация СП«Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 10 | Реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа | Администрация СП«Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 11 | Строительство электросетей к жилым домам №№ 2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда) | «Кировские электросети» | 2014-2015г.г. | обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| газоснабжение |
| 12 | Продолжить газификацию д. Романко и с.Стрельна   | Администрация СП«Село Стрельна» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 13 | Строительство газопровода к жилым домам №№ 2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда) | Администрация МР « Сухиничский район», Администрация СП «Село Стрельна» | 2014-2015г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 14 | Установка модульной газовой котельной школы мощностью 300кВт | Администрация МР « Сухиничский район»,Администрация СП « Село Стрельна» | 2014-2015г.г. |  Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи. | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования.**

В процессе исполнения муниципальной программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

 Администрация СП «Село Стрельна в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

- участвует в рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения «Село Стрельна»**  «**Благоустройство территории в СП «Село Стрельна» на 2014-2024** **годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий Программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета СП | **Объемы затрат в ценах 2014 года (млн. руб.)** |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | всего |
| **водоснабжение** |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети в с.Стрельна 2, 0км  | Администрация СП«Село Стрельна» |  |  |  |  | 3,2 |  | **3,2** |
| 2 | Строительство колодцев в д.Враково и в д.Брынцы | Администрация СП «Село Стрельна |  | 0,16 |  |  |  |  | **0,16** |
| 3 | Строительство водопроводной сети к жилым домам № №2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда) | Администрация МР « Сухиничский район», Администрация СП «Село Стрельна» | 0,25 |  |  |  |  |  | **0,25** |
| 4 | Строительство водонапорной скважины в с.Стрельна | Администрация МР« Сухиничский район»,Администрация СП «Село Стрельна» | 0,49 |  |  |  |  |  | **0,49** |
| **водоотведение** |
| 5 | Строительство комплексных очистных сооружений в с.Стрельна | Администрация СП «Село Стрельна» |  |  |  |  |  | 2,5 | **2,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационных сетей в с.Стрельна 2,5 км | Администрация СП «Село Стрельна» |  |  |  |  |  | 4,0 | **4,0** |
| **электроснабжение** |
| 7 | Реконструкция линий электропередач по с.Стрельна | Администрация СП«Село Стрельна» |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | **0,4** |
| 8 | Строительство электросетей к жилым домам №№ 2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда) | Администрация МР « Сухиничский район», Администрация СП «Село Стрельна» | 0,286 |  |  |  |  |  | **0,286** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **газоснабжение** |
| 9 | Продолжение газификации в с.Стрельна и д.Романково1 | Администрация СП«Село Стрельна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка модульной газовой котельной школы мощностью 300кВт | Администрация МР « Сухиничский район», Администрация СП «Село Стрельна» | 0,5 |  |  |  |  |  | **0,5** |
| 11 | Строительство газопровода к жилым домам №№ 2а,2б,2в,2г,2д по ул. Центральная (программа переселения из аварийного жилья, жилого фонда | Администрация МР « Сухиничский район», Администрация СП «Село Стрельна» | 0,45 |  |  |  |  |  | **0,45** |
|  | ИТОГО |  | ***1,976*** | ***0,16*** | ***0,1*** | ***0,1*** | ***3,3*** | ***6,6*** | **12,236** |

**Раздел 7. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2014 – 2024 гг.

На первом этапе (2014 год) будут реализованы следующие мероприятия:

завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2015-2020 годы:

модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021-2024 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

**Раздел 8. Механизм реализации программы**

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации сельского поселения, предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

На основании утвержденной программы разрабатывается по объектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

 **Раздел 9. Контроль за ходом реализации программы**

Администрация сельского поселения «Село Стрельна»ежегодно представляет в сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.