## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ДЕРЕВНЯ  ВЕРХОВАЯ»

Сухиничский район Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2014 года                                                                          № 25

Об утверждении муниципальной программы сельского поселения «Деревня Верховая» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Верховая» на 2015-2024 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

## 1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения «Деревня Верховая» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Верховая» на 2015-2024 годы»

согласно приложению.

## 2. Отделу финансов администрации муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной целевой программы сельского поселения «Деревня  Верховая» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Верховая» на 2015-2024 годы»

3. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

4..Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Деревня  Верховая»                                                     Т.Д. Буянова

Приложение  к решению
Сельской  Думы сельского поселения 
«Деревня Верховая»
от 25.06.2014 г. № 25

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
НА 2015-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

«Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня  Верховая» на 2015- 2024 годы

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Верховая» |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | - |
| 3.Заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Верховая» |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 5.Програмно- целевые инструменты | отсутствуют |
| 6.Цели муниципальной программы | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения «Деревня Верховая» |
| 7.Задачи муниципальной программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2024 годы |
| 9.исполнители программы | Администрация сельского поселения «Деревня Верховая» Организации коммунального комплекса |
| 10.Объемы и источники Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета; - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации сельского поселения «Деревня Верховая» В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: -понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры -привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |

1. Общая характеристика сферы реализации  программы

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня Верховая» на 2015 - 2024 годы является составной неотъемлемой частью федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», согласно распоряжения Правительства РФ от 02.02.2010 года № 102-р, которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительной котельной, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  сельского поселения «Деревня Верховая» показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, отсутствует химическая подготовка воды. Имеют место большие потери: тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя.

За последние годы проведена работа по реконструкции котельной  «Деревня Верховая»  Несмотря на проводимую работу, требуются: реконструкция котла «Универсал -6» , сетей водоснабжения и водоотведения в «Деревня Верховая»:

Загрязнение окружающей среды связано с отсутствием очистки канализационных стоков. Очистные сооружения  в СП «Деревня Верховая»  отсутствуют.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и  решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  программы, сроков и этапов  программы.

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей.

2.2.Цели,задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы.

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

3.Сведения об индикаторах  программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня Верховая»

на 2015 - 2024 годы» и их значение.

| № п/п | Наименование индекатора (показателя) | Ед. изм | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы | Год, разработки муниципальной программы | Реализация муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения «Деревня Верховая» | км | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений д. Верховая | шт | - | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | км | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |

Раздел 4. Перечень мероприятии Программы «Комплексного развития

коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня Верховая»

на 2015 - 2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения д.Верховая | Обл. водоканал | 2015-2024 г.г. | Исключение перебоев с водоснабжением связанных с авариями, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| Водоотведение |
| грамм1 | Реконструкция канализационных сетей д. Верховая | Администрация СП «Деревня Верховая» | 2015-2024 г.г. | реконструкция очистных сооружений позволит улучшить качество очистки | Выполнение целевых показателей муниципальной про граммы |
| 2 | Строительство очистных сооружений в д.Верховая | Администрация СП «Деревня Верховая» | 2015-2024 | Улучшение сантарного и экологического состояния. | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с применением металлопластовых степластовых труб с цементнопесчаным покрытием | Администрация СП «Деревня Верховая» | 2015-2024 г.г. | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий. Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| Газоснабжение |  |  |  |  | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 1 | Газификация деревни Суббочево 2 км | Администрация СП «Деревня Верховая» | 2015-2024 г.г. | Расширение системы газоснабжения. Улучшение качества жизни населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство системы наружного освещения д.Верховая ул. Молодёжная 0,5 км | Администрация СП «Деревня Верховая» | 2014-2024 г.г. | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

## Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

## В процессе исполнения муниципальной  программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

## Администрация СП «Деревня  Верховая» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ СП «Деревня  Верховая» «Комплексного развития

коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня Верховая»

на 2015 - 2024 годы

| № п \п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансиро- вания | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения д. Верховая | Администрация СП «Деревня Верховая » | Бюджет СП «Деревня Верховая») | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей | Администрация СП «Деревня Верховая» | Бюджет СП «Деревня Верховая) | 50 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3 | Строительство очестных сооружений в д. Верховая | Администрация СП «Деревня Верховая» | Бюджет областной |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| 4 | Газификация д. Суббочево 1км | Администрация СП «Деревня Верховая» | Областной Бюджет |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |  | 5100 |
| 5 | Строительство системы наружного освещения д.Верховая ул.Молодёжная 0,5 км | Администраця СП «Деревня Верховая» | Бюджет СП «Деревня | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | ИТОГО |  |  | 200 | 150 | 100 | 50 | 2550 | 5150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8600 |

Раздел 7 . Сроки и этапы  реализации Программы

Программа будет    выполнятся поэтапно в течении 2014- 2024 г.г.

На первом этапе (2014 год) будут реализованы следующие мероприятия:

-  завершение формирования нормативно- правовой базы для осуществления  реализации  Программы

На втором этапе 2015-2020 годы:

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021 -2024 годы будет реализован основной блок  мероприятий    Программы  пореализации инвестиционных программ организации коммунального комплекса.