## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ДЕРЕВНЯ  ГЛАЗКОВО»

Сухиничский район

Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30  июня  2014 года                                                             №  23

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения

«Деревня Глазково»

на  период 2014 - 2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения    сельского поселения «Деревня Глазково» услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

Постановляю:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глазково» на  период 2014 - 2024 годы". Прилагается.

2. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава  администрации сельского

Поселения «Деревня Глазково»                                   А.Л.  Терешкина

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глазково» на  период 2014 - 2024 годы"

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глазково» на период 2014- 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральный план сельского поселения «Деревня Глазково». |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Деревня Глазково» |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Основные задачи программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Глазково», - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества, - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, - снижение потребление энергетических ресурсов, -повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения, -проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов, |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2024 годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы – 23200 тысяч рублей - на 2014 год – 0 тыс.рублей - на 2015 год – 6440,0 тыс.рублей - на 2016 год – 2130,0 тыс.рублей -на 2017 год – 140 тыс.рублей - на 2018 год – 2260,0 тыс.рублей - на 2019- 2024 год – 12230,0 тыс. рублей Источник финансирования: - средства бюджета сельского поселения «Деревня Глазково»; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Деревня Глазково»; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации сельского поселения «Деревня Глазково» |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией сельского поселения |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Глазково» расположено, в северной  части Сухиничского района Калужской области и граничит    с территориями сельских поселений:  СП «Село Татаринцы»,  ГП «Город Сухиничи», СП «Деревня Алнеры», СП «Деревня Верховая», СП «Деревня Юрьево»,СП «Село Хотень».

Территория сельского поселения составляет 4,4 тыс. га  или 3,6%  от площади Сухиничского района.  В состав сельского поселения входят  6 деревень: дд. Глазково, Белилово, Жердево, Кипеть, Кольское, Костино. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2013г. составляет 336 человек.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глазково» на  период 2014 - 2024 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения

В сельском поселении  «Деревня Глазково» (далее-муниципальное образование)  из  1,9 км    водопроводных  сетей  1,0 км являются  ветхими  и  требуют  замены, а также  требуется реконструкция  существующих  водозаборных  сооружений, прокладка  водопроводных сетей  1,2 км по другой улице в д.Глазково, из 1,5 км канализационных сетей 1,0 км являются ветхими и требуют замены, требуется строительство очистных сооружений. Сети  наружного  освещения  муниципального образования  отсутствуют, требуется реконструкция электрических сетей.

Основные причины, препятствующие развитию системы  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования:

- высокий уровень износа объектов   коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная  платежеспособность  потребителей (населения)  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг,

- низкая  доля  инвестиционных  расходов  в  структуре  себестоимости  коммунальных  услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности

работы  системы  коммунальной  инфраструктуры путём модернизации и капитального  ремонта  объектов  коммунальной  инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Решение вышеуказанные  проблем  требуют  больших  финансовых  затрат,  привлечения  средств  областного  бюджета,  при  этом  для  участия  в  областных  программах  необходимо  иметь  разработанную  в  установленном  порядке  проектно-сметную  документацию.  Представленная  характеристика  коммунального  хозяйства   муниципального образования  показывает,  что  отказ  от  решения  проблем  программно-целевым  методом  приведет  к  инерционному  развитию  коммунального  хозяйства,  в  условиях  которого  показатели  надежности  обслуживания,  ресурсной  эффективности, условия  жизни  населения  будут  ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный  характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для  решения  вышеуказанных  проблем  требуется  привлечение  средств  бюджета  муниципального  образования,  а  при  их  недостаточности  могут  привлекаться средства областного  бюджета  в  соответствии  с  действующими программами  в  данной  сфере.

Раздел 3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основные цели программы

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  повышение уровня благоустройства сельского поселения «Деревня Глазково»;

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.2. Основные задачи программы:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Раздел 4. Перечень  мероприятий    программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глазково»  на  период 2014- 2024 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция существующих водозаборных сетей в д.Глазково 1,0 км | Администрация СП«Деревня Глазково», | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2 | Замена водонапорной башни и реконструкция арт.скважины | Администрация СП «Деревня Глазково | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 3 | Прокладка водопроводной сети в д.Глазково 1,2 км | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4 | Ремонт и чистка питьевых колодцев в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково» | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение качества питьевой воды | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| водоотведение |
| 5 | Реконструкция канализационных сетей в деревни Глазково 1.0 км | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| электроснабжение |
| 6 | Реконструкция линий электропередач в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково» 5 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 7 | Строительство системы наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково» 5 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| газоснабжение |
| 8 | Газификация деревни Костино 2,1 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 9 | Газификация деревни Кипеть 1,85 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 10 | Газификация деревни Белилово (распределительные газопроводы) 3,3 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 11 | Газификация деревни Жердево (распределительные газопроводы) 2 км | Администрация СП«Деревня Глазково» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

## Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

## В процессе исполнения муниципальной  программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

## Администрация СП «Деревня Глазково в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы сельского поселения «деревня Глазково»   «Благоустройство территории  в СП «Деревня Глазково» на 2014-2014 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий Программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета СП | Объемы затрат в ценах 2014 года (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | всего |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция существующих водозаборных сетей в д.Глазково 1,0 км | Администрация СП«Деревня Глазково», |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |
| 2 | Замена водонапорной башни и реконструкция арт.скважины | Администрация СП «Деревня Глазково |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 3 | Прокладка водопроводной сети в д.Глазково 1,2 км | Администрация СП «Деревня Глазково» |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Ремонт и чистка питьевых колодцев в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково | Администрация СП«Деревня Глазково» |  | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,3 |
| водоотведение |
| 5 | Реконструкция канализационных сетей в д. Глазково 1.0 км | Администрация СП «Деревня Глазково» |  |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 |
| электроснабжение |
| 6 | Реконструкция линий электропередач в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково» 5 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,4 |
| 7 | Строительство системы наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Глазково» 5 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
| газоснабжение |
| 8 | Газификация деревни Костино 2,1 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,3 |
| 9 | Газификация деревни Кипеть 1,85 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |
| 10 | Газификация деревни Белилово (распределительные газопроводы) 3,3 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 |
| 11 | Газификация деревни Жердево (распределительные газопроводы) 2 км | Администрация СП«Деревня Глазково» |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 |
|  | ИТОГО |  |  | 6,44 | 2,13 | 0,14 | 2,26 | 12,23 | 23,2 |

Раздел 7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2014 – 2024 гг.

На первом этапе (2014 год) будут реализованы следующие мероприятия:

завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2015-2020 годы:

модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021-2024 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

Раздел 8. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации сельского поселения,  предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

На основании утвержденной программы разрабатывается по объектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Раздел  9. Контроль за ходом реализации программы

Администрация сельского «Деревня Глазково»поселения ежегодно представляет в сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.