СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ДАБУЖА»

Сухиничский район

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.07.2014 года                                                                                № 203

«Об утверждении муниципальной Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

СП «Село Дабужа» на 2014-2024 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Сельская Дума сельского поселения «Село Дабужа»

Р Е Ш И Л А :

1.Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СП «Село Дабужа»  на 2014 – 2024  годы» (Прилагается)

2.Отделу финансов администрации муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной целевой программы сельского поселения «Село Дабужа» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СП «Село Дабужа»  на 2014 – 2024  годы»

3.Установить в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  бюджета сельского поселения.

4 Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Село Дабужа» .

Глава сельского поселения

«Село Дабужа»                                                         Л.Н.Фонаскова

Приложение  крешению

Сельской Думы

Сельского  поселения «Село Дабужа»

от 10.07. 2014 года №  203

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

СП «Село Дабужа» на   2014-2024  годы»

____________________

2014год

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СП «Село Дабужа»» до 2024 года»

2. Введение

3. Краткая характеристика планировочных районов

На период до 2038 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 12,9 тыс. кв. м общей площади;

Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

3.1.с.Дабужа :

- строительство жилья 1000 м2

- реконструкция водопроводной сети 2000 п\м ,

-   строительство газопровода  58000 п\м ,

- по канализации – 1000 п\м

3.2.д.В.Волок

– строительство газопровода – 3600 п\м,

-  строительство колодца – 1

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры (в ценах 2014 года).

1. Паспорт

Программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

СП «Село Дабужа» до 2024 года»

1.1. Наименование Программы: Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СП«Село Дабужа» до 2024 года».

1.2. Основание для разработки:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Генеральный  план сельского поселения  «Село Дабужа» Сухиничского района Калужской области

1.3. Инициатор постановки проблемы: администрация СП «Село Дабужа»

Заказчик Программы: администрация СП «Село Дабужа»

1.4. Координатор Программы: администрация СП «Село Дабужа»

1.5. Разработчик Программы: администрация СП «Село Дабужа»

1.6. Источники финансирования Программы: - областной бюджет

- местный бюджет

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 37940000 руб. в ценах 2014 года.

1.7. Состояние проблемы:

В настоящее время в муниципальном образовании СП «Село Дабужа» не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей инженерно-технического обеспечения для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения  доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение представительным органом муниципального образования СП «Село Дабужа» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.8. Цели и задачи Программы:

Цели Программы:

на основании Правил землепользования и застройки СП «Село Дабужа» определить количество и стоимость строительства сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Задачи Программы:

определить сроки освоения планировочных районов сельского поселения «Село Дабужа»  до 2024г.;

определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения планировочных районов;

определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

1.9. Ожидаемые результаты от реализации Программы:

разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

2. Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования СП «Село Дабужа» до 2024 года» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации (другие нормативно-правовые документы).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

Программа выполнена на основании Правил землепользования и строительства СП «Село Дабужа».

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2024 года.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – водозаборные сооружения, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные станции.

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне  35 кВ, распределительные пункты.

4. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.

Перечень намеченных к освоению до 2024 года планировочных районов в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

расчетная численность населения –300 чел;

общий объем жилищного строительства – 1000 кв. м;

убыль общей площади жилищного фонда – 100 кв. м;

жилищный фонд поселения  общей площадью – 6696 кв. м;

средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади – 22,32кв. м;

этажность возводимых домов: 1-2 этажа –1000 кв. м;

Таблица 1

Сроки освоения планировочных районов муниципального образования

СП «Село Дабужа»  до 2024 года.

| № п/п | Планировочный район | Плановый показатель, тыс. кв. м | Сроки начала и завершения освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Дабужа | 1000 | 2014-2024г.г. |
|  | ИТОГО: | 1000 |  |

Контрольные цифры ввода жилищного строительства на период 2011-2020 годы приведены в таблице 2.

Затраты в ценах 2014 года, необходимые для реализации мероприятий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в приложении 1.

Общая стоимость затрат, в ценах 2014 года, связанных с реализацией данных мероприятий, приведена в сводной ведомости затрат в таблице 3.

Таблица 2

Контрольные цифры ввода жилищного строительства

на период 2014_- 2024 годы

| Год | Малоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | Всего кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | кв. м | % | кв. м |  |
| 2014 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2016 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2017 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2018 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2019 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2020 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2021 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2022 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2023 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |
| 2024 | - | - | 1,5 | 100 | 100 |

Таблица 3

Сводная ведомость затрат ( млн. руб.)

по реализации мероприятий Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

СП «Село Дабужа» до 2024 года в ценах 2014года

| № п/п | Планировочный район | Водо- снабжение | Водо- отведение | Тепло- снабжение | Газо- снабжение | Электо- снабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Дабужа | 4,7 | 0,8 | 8,93 | 15,7 | 0,84 | 30,97 |
| 2 | Д. В.Волок | 0,07 | - | - | 6,9 | - | 6,97 |
|  | Итого: | 4,77 | 0,8 | 8,93 | 22,6 | 0,84 | 37,94 |

3. Краткая характеристика планировочных районов

  - с. Дабужа

1. Планировочный район с. Дабужа находится в границах СП «Село Дабужа»,

2. Существующая застройка района (характеристика):

в настоящее время в районе  строительство не ведётся.

3. На период до 2023 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 1000 кв. м общей площади;

4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению: сети – 2000 п\м

по канализации: сети –   500 п\м

по электроснабжению: сети -0,5  км; ТП 630 кВа

по газоснабжению: сети – 5800 п\ м.

3.2. д. В. Волок

1. Планировочный район д.В.Волок находится в границах СП «Село Дабужа», в 4-х километрах от Центральной усадьбы с.Дабужа

2. Существующая застройка района (характеристика):

в настоящее время в районе  строительство не ведётся.

3.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению: - строительство колодца

по канализации: сети –   нет

по электроснабжению:  нет

по газоснабжению: сети – 3600 п\ м.

- Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию

систем коммунальной инфраструктуры (в ценах 2014 г.)

4.1. СП «Село Дабужа»

Таблица 4.1.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | с.Дабужа | 63 | 2,0 | 5 дней, 0,04 мл. р. | 1 мес. 0,10 мл. р. | 2 мес. 0,16 мл. р. | 8 мес. 4,4 мл. р. | - | - | 2023г. | 4,7 мл. р. |
| 2 | д.Волок |  | 1 |  |  |  | 0,07 мл.р |  |  | 2014г | 0,07 |
|  | Итого: |  | 2,0 | 0,04 мл. р. | 0,10 мл. р. | 0,16 мл. р. | 4,47 мл. р. | - | - |  | 4,77мл.р. |

Таблица 4.1.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | с.Дабужа | 150 | 1,0 | 5дн 0,02 мл.р | 1 мес 0,05мл.р. | 1 мес 0,08 | 2018 0,8мл.р. | - | - | 2023 | 0,8мл.р. |
|  | Итого: | 150 | 1,0 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,8 | - | - | 2023 | 0,8мл.р. |

Таблица 4.1.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | с.Дабужа |  | 1 |  | - | - | 2016 8,93 мл.р. | - | - | 2016 | 8,93мл.р |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.1.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | с.Дабужа | 10 | 0,5+ ТП | 5 дней 0,02 мл. р | 1 мес. 0,04 мл. р. | 2 мес. 0,15 мл. р. | 8 мес. 0,63мл. р. | - | - | 2023г. | 0,84 мл. р. |
|  | Итого: |  | 0,5 | 0,02 мл. р. | 0,04 мл. р. | 0,15 мл. р. | 0,63 мл. р. | - | - |  | 0,84 мл. р. |

Таблица 4.1.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | с.Дабужа | 85 | 5,8 | 5 дней 0,05 мл. р | 1 мес. 0,2 мл. р. | 2 мес. 1,2 мл. р. |  | 2016 9,0 мл.р. | 2023 5,25 мл.р. | 2023г. | 15,7 мл. р. |
| 2 | д.В.Волок | 35 | 3,6 | 5 дней 0,05 мл.р. | 1 мес 0,16 мл.р. | 2 мес 0,8 мл.р. |  | 2018 4,0мл.р. | 2023 1,89 мл.р. | 2023г | 6,9мл.р. |
|  | Итого: | 120 | 9,4 | 0,10 мл р. | 0,36 мл. р. | 2,0 мл. р. |  | 13,0мл.р. | 7,14 мл.р. |  | 22,6мл. р. |