## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»

Сухиничский район Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября  2013 года                                                                         №35

Об утверждении муниципальной программы сельского поселения «Деревня Алнеры» «Благоустройство территории СП «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить муниципальную  программу сельского поселения «Деревня Алнеры» «Благоустройство территории  СП  «Деревня Алнеры»   на 2014-2019 годы» согласно приложению.

2. Отделу финансов администрации муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы сельского поселения «Деревня Алнеры» «Благоустройство территории СП «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

3. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

4. Считать утратившим силу с 31.12.2013 года постановление №16 от 15.08.2011 «Об утверждении целевой долгосрочной программы «Основные направления развития благоустройства на территории сельского поселения  «Деревня Алнеры» на 2012-2016 годы».

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения	 «Деревня Алнеры»                                                                         С.Н.Марина

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения «Деревня Алнеры» «Основные направления развития благоустройства в СП «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | _ |
| 3. Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют | отсутствуют |
| 5.Програмно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 6.Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения «Деревня Алнеры», способствующего комфортной жизнедеятельности |
| 7.Задачи муниципальной программы | - Организация освещения улиц. Организация благоустройства территории поселения. - Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. |
| 8.Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Количество установленных светильников уличного освещения 2014 год – 5 штук 2015 год- 5 штук 2016 год – 5 штуки 2017 год – 5 штуки 2018 год – 5 штуки 2019 год – 5 штуки 2.Ремонт и очистка питьевых колодцев 2014 год – 2 штуки 2015 год- 2 штук 2016 год – 2 штуки 2017 год – 2 штуки 2018 год – 2штуки 2019 год – 2 штуки 3. Количество посаженных деревьев и кустарников за год: 2014 год - 250 штук; 2015 год - 260 штук; 2016 год - 270 штук; 2017 год - 280 штук; 2018 год - 290 штук; 2019 год - 300 штук 4.Количество разбитых клумб 2014 год – 2штуки 2015 год- 2 штук 2016 год – 2 штуки 2017 год – 2 штуки 2018 год – 2штуки 2019 год – 2 штуки |
| 9.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2019годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы средства бюджета сельского поселения «Деревня Алнеры» - на 2014 год – 405,0 тыс.рублей - на 2015 год – 305,0 тыс.рублей - на 2016 год – 307,0 тыс.рублей -на 2017 год – 310,0тыс.рублей - на 2018 год – 330,0 тыс.рублей - на 2019 год – 335,0 тыс. рублей |
| 11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения: -увеличение уровня содержания сетей уличного освещения; -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию колодцев общего пользования; Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Анализ хода реализации и контроль за выполнением осуществляется Администрацией сельского поселения поквартально, отчет об исполнении Программы – ежегодно. |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от   06 октября 2003 года №131

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014 – 2018 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня комфортности проживания.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в поселении представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития населенных пунктов поселения;

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения  от других муниципальных образований.

- Организация освещения улиц.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения  необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту фонарей уличного освещения.

Общее количество светильников в населенных пунктах поселения – 5 .

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность фонарей уличного освещения,

- отсутствие сетей уличного освещения;

- недостаток уличного освещения на окраинах населенных пунктов, территориях бюджетных учреждений.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации линий и оборудования  наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос  обустройства уличного освещения в отдаленных населенных пунктах, улицах, бюджетных учреждениях.

- недостаточно развитая система работы  светильников уличного освещения.

Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников   в 5 раз увеличит нормативное число горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 – 3150 часов, для ламп ДНаТ- 250 – 16000 часов), а также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 20% в сравнении с расчетными нормативами потребления.

2.Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения

-  наличие колодцев общего пользования, создает необходимость проводить работы по хлорированию и бакисследованию колодцев, текущего их содержания

- опасность заболевания бешенством  жителей и домашних животных в населенных пунктов поселения  создает необходимость  проводить регулярно отлов  бродячих животных;

- для обустройства  придворовых территорий многоквартирных домов, в связи с отсутствием  парков и скверов  для прогулки жителей с детьми  требуется оборудование   современной детской площадки;

- необходимо ежегодно проводить мероприятия по содержанию гражданских кладбищ и  мест захоронения погибших воинов;

- проведение  смотров-конкурсов  различным номинациям  в рамках  благоустройства придомовых территорий

.                        Раздел 2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения задач, описание  основных  ожидаемых  конечных  результатов  муниципальной программы,  сроков и этапов  реализации  муниципальной программы.

2.1. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной  программы.

| № п/п | Наименование индекатора (показателя) | Ед. изм | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы | Год, разработки муниципальной программы | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество установленных светильников уличного освещения | шт. | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | Ремонт о очистка питьевых колодцев | шт. | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество посажанных деревьев и кустарников за год | шт. | 400 | 455 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 4 | Количество разбитых клумб | шт. | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Создание детской площадки | шт. | 1(грант) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка и разбивка сквера «Погибшим воинам- землякам» | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сделан асфальтовый подъезд к кладбищу д.Алнеры | шт. | 1(грант) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уложено тротуарной плитки | кВ.м. |  | 200(грант) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка элементов внешнего благоустройства ( скамейки, урны) | шт. |  | 6(грант) |  |  |  |  |  |  |

«Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения «Деревня Алнеры», способствующего комфортной жизнедеятельности»

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1.Организация освещения улиц.

2.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

3.Повышение  уровня благоустройства территории поселения;

4.Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

3.СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Охрана окружающей среды СП «Деревня Алнеры»  на 2014-2019 годы» И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Раздел 4. Перечень  мероприятий  муниципальной  программы «Основные направления развития благоустройства в СП «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Установка светильников уличного освещения | Администрация СП «Деревня Алнеры» | 2014 -2019 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2 | Ремонт и очистка колодцев | Администрация СП«Деревня Алнеры» | 2014 -2019 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4 | Проведение работ по озеленению сельского поселения по благоустройству родников, ликвидации навалов мусора | Администрация СП «Деревня Алнеры» | 2014 -2019 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6 | Разбивка клумб | Администрация СП «Деревня Алнеры», школа | 2014 -2019 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 7 | Благоустройство воинских захоронений и кладбищ | Администрация СП«Деревня Алнеры» | 2014 -2019 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

- Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

- В процессе исполнения муниципальной  программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

- Администрация СП «Деревня Алнеры» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Раздел 6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Деревня Алнеры»

«Основные направления развития благоустройства в СП «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

| № п/п | Наименование Мероприятий муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета МР |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансиро- вания | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Уличное освещение | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 700,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Ремонт и очистка питьевых колодцев | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 480,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Профилактика заболевания бешенства среди людей и животных | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Обустройство детской площадки | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 62,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 5. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Проведение смотров-конкурсов по благоустройству | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Финансирование общественных работ для временной занятости населения | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 320,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 8 | Мероприятия по землепользованию и землеустройству | Администрация СП «Деревня Алнеры» | Бюджет СП «Деревня Алнеры» | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |