## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»

Сухиничский район Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября  2013 года                                                           № 36-А

Об утУверждении муниципальной программы ссельского поселения «Деревня Алнеры» «Капитальный ремонт в ммногоквартирных жилых домах в гграницах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения «Деревня Алнеры» «Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

согласно приложению.

2. Отделу финансов администрации муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы сельского поселения «Деревня Алнеры» «Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

3. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

4.Считать утратившим силу с 31.12.2013 года постановление №21 от 15.08.2011 «Об утверждении целевой долгосрочной программы « Капитальный ремонт в жилых домах в границах   сельского поселения  «Деревня Алнеры» на 2012-2016 годы»

5..Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года

6..Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП«Деревня Алнеры»                                                     С.Н.Марина

Паспорт

муниципальной  программы «Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| Основная цель Программы | создание комфортных и безопасных условий проживания населения сельского поселения «Деревня Алнеры» в МКД |
| Основные задачи Программы | проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домах в сельском поселении «Деревня Алнеры»; применение энергосберегающих технологий; снижение физического износа многоквартирных домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана 2014.-2019 годы |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения, управляющие организации, собственники жилых помещений, товарищества собственников жилья. |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| Планируемые результаты реализации Программы | проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домах, внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; снижение темпа роста физического износа жилых зданий; повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Анализ хода реализации и контроль за выполнением осуществляется Администрацией сельского поселения поквартально, отчет об исполнении Программы – ежегодно. |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения «Деревня Алнеры» на 01.08.2011 +

В настоящее время значительная доля муниципального жилищного фонда характеризуется  удовлетворительным состоянием, однако  существуют и проблемы.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

нарушение правил эксплуатации объектов;

Настоящая Программа позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс.

Мероприятия настоящей Программы включают капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – создание комфортных условий проживания населения сельского поселения «Деревня Алнеры» а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания, обеспечения сохранности жилищного фонда на основе проведения его капитального ремонта, обновление систем инженерного оборудования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

оценка технического состояния общего имущества многоквартирных домов;

осуществление информационного обеспечения настоящей Программы;

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

организация мониторинга выполнения настоящей программы.

Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда могут быть практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения и позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации, что будет способствовать дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитию форм его самоуправления.

Эти мероприятия приведут к улучшению состояния жилищного фонда и, как следствие, к повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Мероприятия Программы.

Программа предусматривает проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда сельского поселения «Деревня Алнеры», установка общедомовых приборов учета потребления воды и электроэнергии . Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2014-2019 годах представлен в приложении № 1 к Программе.

Настоящая Программа предусматривает мероприятия по проведению капитального ремонта объектов жилищного фонда сельского поселения.

Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении  № 2 к настоящей Программе .

Перечень многоквартирных жилых домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2011 году представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Объем денежных средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, формируется за счет средств:

-находящихся на лицевом счете жилого дома по состоянию на 01.01.2011 г.

-собственников жилых помещений;

- средств бюджета муниципального образования –сельского поселения «Деревня Алнеры».

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Организацию управления и общий контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет  Администрация сельского поселения  «Деревня Алнеры».

Показатели социально-экономической эффективности Программы

увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; рациональное использование энергоресурсов.

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной Программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домах в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование адресного перечня многоквартирных домов в муниципальную адресную Программу и проведение капитального ремонта. | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| 2 | Организация работ по установки общедомовых приборов учета | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| 3 | Организация контроля за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и применяемых материалов | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной Программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Кол-во квартир | Общая площадь жилых помещений (кв. м.), в том числе муниципальная |  | Денежные средства, находящиеся на лицевом счете дома по состоянию на 01.08.13 г. (тыс.руб.) | Кол-во денежных средств, планируемых собрать в 2014 году (тыс.руб.) |  | Кол-во денежных средств, запланированных из бюджета поселения ( тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Общее кол-во денежных средств на кап. ремонт в (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Алнеры д.23 кв.2 | 2 | 96 | 48 | 0,272 | 0,466 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Алнеры д.23 кв.1 | 2 | 96 | 48 | 0,272 | 0,466 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Руднево д.1 кв.1 | 2 | 126 | 63 | 0,547 | 0,937 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Руднево д.2 кв.2 | 2 | 126 | 63 | 0,547 | 0,937 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  |  |
| 5 | д.Руднево д.3 кв.2 | 2 | 126 | 23 | 0,130 | 0,224 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  |
| 6 | д.Руднево д.21 кв.2 | 2 | 112 | 56 | 0,318 | 0,544 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  |
| 7 | д.Руднево д.53 кв.2 | 2 | 72 | 36 | 0,204 | 0,350 |  | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  |  | 3,857 |  | 3,857 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  | 27,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной  программы сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2014-2019 годы»

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Сумма расходов |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | МКД д.Алнеры д.23 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электропроводки |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фундамента |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 2. | МКД д.Алнеры д.23 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт изгороди |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена входной двери |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |
|  | МКД д.Руднево д.1 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена изгороди |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | МКД д.Руднево д.2 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  | Замена изгороди |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | МКД д.Руднево д.3 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  | Замена полов |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД д.Руднево д.21 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена изгороди |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение кирпича |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт печи |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |
|  | МКД д.Руднево д.53 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение общедомовых приборов учета и оборудования |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |