 .  . 

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»**

**Калужская область**

**Сухиничский район**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.09.2019г № 23**

**Об утверждении муниципальной**

**программы сельского поселения**

**«Деревня Глазково» «Благоустройство на**

**территории СП «Деревня Глазково»**

**на 2020-2025 годы»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения «Деревня Глазково» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения «Деревня Глазково» «Благоустройство на территории СП «Деревня Глазково» на 2020-2025 годы» согласно приложению.

2. Отделу финансов администрации муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Благоустройство на территории СП «Деревня Глазково» на 2020-2025 годы»

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**СП «Деревня Глазково» Н.И.Иванцова**

Приложение к Постановлению администрации

СП «Деревня Глазково»

№ 23 от 17.09.2019год

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

***«Благоустройство на территории сельского поселения***

***«Деревня Глазково»***

***на 2020—2025 годы.***

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство на территории сельского поселения «Деревня Глазково» на 2020-2025 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация СП «Деревня Глазково» | |
| Соисполнители Программы | - | |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Глазково» | |
| Подпрограммы муниципальной Программы | отсутствуют | |
| Цели Программы | Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов на территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания | |
| Задачи Программы | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения; использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения;  - мероприятия по содержанию мемориала по увековечению памяти земляков павших в годы Великой Отечественной войны;  - организация освещения улиц;  -организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;  - придание территории современного облика;  -создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей. | |
| Целевые индикаторы и показатели Программ | Количество установленных светильников уличного освещения  Ремонт и очистка питьевых колодцев  Количество посаженных деревьев и кустарников за год  Количество разбитых клумб | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 гг. | |
|  | |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования программы  По годам:  2020год- 745,0 тыс. руб.,  2021 год – 545,0 тыс. руб.,  2022 год- 545,0 тыс. руб.,  2023 год – 480,0 тыс. руб.,  2024 год- 480,0 тыс. руб.,  2025 год- 480,0 тыс. руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории поселения:  - общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий (90 %);  -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;  -увеличение уровня озеленения территории поселения;  -увеличение количества мест массового отдыха;  - сокращение количества жалоб (не менее 3-4%);  -содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами  - повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепления их здоровья | |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы.**

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию сельского типа.

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения «Деревня Глазково» на 2020 – 2025 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня комфортности проживания.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в поселении представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития населенных пунктов поселения.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от других муниципальных образований.

1. Организация освещения улиц.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту фонарей уличного освещения.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность фонарей уличного освещения,

- отсутствие сетей уличного освещения;

- недостаток уличного освещения на окраинах населенных пунктов, территориях бюджетных учреждений.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства уличного освещения в отдаленных населенных пунктах, улицах, бюджетных учреждениях.

- недостаточно развитая система работы светильников уличного освещения.

Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников в 5 раз увеличит нормативное число горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 – 3150 часов, для ламп ДНаТ- 250 – 16000 часов), а также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 20% в сравнении с расчетными нормативами потребления.

2. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения:

- наличие колодцев общего пользования создает необходимость проводить работы по хлорированию и бак.исследованию колодцев, текущего их содержания;

- опасность заболевания бешенством жителей и домашних животных в населенных пунктов поселения создает необходимость проводить регулярно отлов бродячих животных;

- для обустройства придворовых территорий многоквартирных домов, в связи с отсутствием парков и скверов для прогулки жителей с детьми требуется оборудование современной детской площадки;

- необходимо ежегодно проводить мероприятия по содержанию гражданских кладбищ и памятника погибшим воинам-односельчанам;

- проведение смотров-конкурсов по различным номинациям в рамках благоустройства придомовых территорий.

**2. Цели и задачи Программы.**

Основными целями настоящей Программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

1. Организация освещения улиц.

2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

3. Повышение уровня благоустройства территории поселения;

4. Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня благоустройства поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения «Деревня Глазково» на 2020-2025 гг.

**3.** **Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа реализуется в 2020-2025 годах. Мероприятия муниципальной программы являются переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока реализации.

**4. Сведения об индикаторах муниципальной программы «Благоустройство на территории** **СП «Деревня Глазково» на 2020-2025 годы» и их значение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индекатора (показателя) | Ед. изм | Значение по годам | | | | | | | |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы | Год, разработки муниципальной программы | Реализация муниципальной программы | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество установленных светильников уличного освещения | шт. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Ремонт и очистка питьевых колодцев | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество посаженных деревьев и кустарников за год | шт. | 400 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Количество разбитых клумб | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы** **«Благоустройство на территории** **СП «Деревня Глазково» на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| 11  1 | Установка светильников уличного освещения | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2020 -2025 гг. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2  2 | Ремонт и очистка колодцев | Администрация СП «Деревня Глазково», | 2020 -2025 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения и качества питьевой воды | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4  3 | Проведение работ по озеленению сельского поселения, по благоустройству родников, ликвидации навалов мусора | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2020 -2025 гг. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2020-2025 г.г. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6  5 | Участие в реализации программы Калужской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» в части грантовой поддержки местных инициатив, обустройство детской площадки в д. Глазково Сухиничского района | Администрация СП «Деревня Глазково» | 2020 -2025 гг. | Улучшение благоустройства сельского поселения | Выполнение целевых показателей |

**Раздел 6. Основные меры правового регулирования.**

В процессе исполнения муниципальной программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

Администрация СП «Деревня Глазково» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

- участвует в рабочих совещаниях по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории** **СП «Деревня Глазково» на 2020-2025** **годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной  программы | Наименова-ние  главного распорядителя средств  бюджета МР |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | |
| Источники  финансиро-  вания | итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание уличного освещения (в т.ч. установка светильников) | Администрация СП «Деревня Глазково» | Бюджет СП «Деревня Глазково» | 555,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Ремонт и очистка питьевых колодцев | Администрация СП «Деревня Глазково» | Бюджет СП «Деревня Глазково» | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Участие в проекте местных инициатив граждан (Обустройство детской игровой площадки) | Администрация СП «Деревня Глазково» | Бюджет СП «Деревня Глазково» | 200,0 | 200 | - | - | - | - | - |
| 4. | Благоустройство территории СП (в т.ч. установка новых элементов внешнего благоустройства, приобретение и текущее содержание триммеров, выпиловка старых деревьев, выплата зарплаты работнику по благоустройству, проведение смотров-конкурсов по благоустройству) | Администрация СП «Деревня Глазково» | Бюджет СП «Деревня Глазково» | 2100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация СП «Деревня Глазково» | Бюджет СП «Деревня Глазково» | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | **ИТОГО:** | 3275,0 | 745,0 | 545,0 | 545,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |

**6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;   
-увеличение уровня озеленения территории поселения;   
-увеличение количества мест массового отдыха;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепление их здоровья

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу ТБО;

- создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в сельском поселении «Деревня Глазково»;

- развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения