Администрация сельского поселения

«Село Шлиппово»

Сухиничский район Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6 ноября 2018 года				                                                      № 62

Об утверждении муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей среды по сельскому поселению «Село Шлиппово» на 2020-2025 годы.

Руководствуясь статьями 3,7,10,74  Федерального закона от 10.01.2002 г. №7 ФЗ «Об охране окружающей среды», п.9 ч.1 ст15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 28.02.2011г. 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений,                        связанных   с охраной окружающей среды  на территории Калужской области», Уставом сельского поселения «Село Шлиппово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  муниципальную целевую программу «Экология и охрана окружающей среды по сельскому поселению «Село Шлиппово» на 2020-2025 годы  (приложение).

- Отделу  финансов администрации муниципального района «Сухиничский район» по согласованию, при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы сельского поселения «Село Шлиппово» - «Экология и охрана окружающей среды по сельскому поселению  «Село Шлиппово» на 2020-2025 годы.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения «Село Шлиппово»».

- Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года .

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

сельского поселения

«СелоШлиппово»                                                      А.И.Макаркин

П А С П О Р Т

муниципальной программы сельского поселения «Село Шлиппово»

"Экология и охрана окружающей среды по  сельскому поселению «Село Шлиппово»" на 2020-2025 годы» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Шлиппово» |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели Программы | - Поддержание экологической обстановки на территории СП «Село Шлиппово» в соответствии с действующими нормативными документами, охрана окружающей среды |
| Задачи Программы | - Содержание территории сельского поселения в соответствии с требованиями нормативных документов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество устроенных контейнерных площадок по сбору ТБО; -количество ликвидированных стихийных свалок; -количество устроенных зон отдыха или площадок; - количество актов нарушений содержания территории, составленных специализированными службами -количество отремонтированных метров канализационных сетей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам: в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; в 2021 году – 200,0 тыс. рублей; в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; в 2023 году - 200,0 тыс.рублей; в 2024 году - 200,0 тыс.рублей; в 2025 году – 200,0 тыс.рублей. Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств бюджета СП «Село Шлиппово» уточняется решением Сельской Думы СП «Село Шлиппово» на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация Программы в полном объеме позволит: - обеспечить улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения; -снизить риски санитарно-эпидемиологических заболеваний на территории сельского поселения; -улучшить качество жизни населения |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области охраны окружающей среды, улучшении  экологической обстановки на территории сельского поселения, снижение рисков санитарно-эпидемиологических  заболеваний, укрепление   здоровья граждан.

## Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Подраздел 2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы :

## Приоритетами в области данной программы  являются:

## - строительство контейнерных площадок, своевременный вывоз ТБО с территории сельского поселения;

## -ликвидация стихийных свалок, недопущение образования новых свалок;

## -ремонт и строительство новых колодцев, канализационных сетей;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического состояния  путем заблаговременного проведения предупредительных мер, разъяснительная работа  среди населения;

Подраздел 2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач государственной программы

В соответствии с перечисленными выше приоритетами стратегическая цель муниципальной программы сформулирована следующим образом

- обеспечение эффективного  управления  выделенными бюджетными средствами в целях поддержания экологической обстановки на территории сельского поселения в соответствии с  требованиями нормативных документов,  улучшение  охраны окружающей среды.

Сформулированная цель муниципальной программы соответствует критериям специфичности, конкретности, измеримости и  достижимости конечных результатов.

Основными показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются:

| № №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | строительство контейнерных площадок | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение мусорных контейнеров | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | - количество актов нарушений, составленных специализированными службами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вывоз ТБО, ликвидация стихийных свалок | тонн | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5 | Ремонт канализационных сетей в с.Шлиппово и с.Новосельский | м | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа реализуется в 2020-2025 годах. Мероприятия муниципальной программы являются переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока реализации.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа сельского поселения «Село Шлиппово» «Экология и охрана окружающей среды по сельскому поселению «Село Шлиппово» на 2014-2019 годы» |
| 1 | Строительство контейнерных площадок | Администрация СП «Село Шлиппово» | 2020-2025 гг. | Благоустройство территории, охрана окружающей среды | Реализация мероприятия оказывает непосредственное влияние на все показатели программы |
| 2 | Приобретение мусорных контейнеров | Администрация СП «Село Шлиппово» | 2020—2025 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | Реализация мероприятия оказывает опосредованное влияние на все показатели программы |
| 3 | Вывоз ТБО, ликвидация стихийных свалок | Администрация СП «Село Шлиппово» | 2020-2025 гг. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, охрана окружающей среды на территории сельского поселения | Реализация мероприятия оказывает непосредственное влияние на все показатели программы |
| 4 | Ремонт канализационных сетей в с.Шлиппово и с.Новосельский | Администрация СП «Село Шлиппово» | 2020- 2025гг | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, снижение уровня загрязненности в процессе жизнедеятельности. | Реализация мероприятия оказывает опосредованное влияние на все показатели программы |

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

## В процессе исполнения муниципальной программы на основе федерального, регионального, муниципального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в части составления и исполнения муниципальных бюджетов.

## Сельское поселение «Село Шлиппово» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

## - обеспечивает разработку нормативных правовых актов необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

## - распределяет работу по реализации муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие с заинтересованными органами по вопросам реализации муниципальной программы;

## - обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств бюджета поселения;

## - проводит при необходимости рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

## Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СП «Село Шлиппово»

| Наименование программы, основного мероприятия | Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансиро- вания | 2020 | 2021 | 2022 | 2223 | 2024 | 2025 | всего |
| «Экология и охрана окружающей среды по сельскому поселению «Село Шлиппово» на 2020-2025 годы» | Администрация СП «Село Шлиппово» | Бюджет СП «Село Шлиппово» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| ВСЕГО по программе | Бюджет СП «Село Шлиппово» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |