Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СП «Село Татаринцы» за 2023 год

Благоустройство на территории сельского поселения "Село Татаринцы"

(наименование Программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед.изм. | Планируемое значение показателя на 2023 г.  | Достигнутое значение показателя за 2023 г.  | Оценка значения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена светильников | Шт. | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Приобретение семян и рассады цветов | Шт. | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Окос территории сельского поселения | га | 5 | 5 | 100 |
| 4. | Санитарная обрезка и выпиловка аварийных деревьев | Шт. | 10 | 20 | 200 |

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

СП «Село Татаринцы» за 2023 год

Благоустройство на территории сельского поселения "Село Татаринцы"

 (наименование Программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации (выполнено/не выполнено) | Показатель достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт уличного освещения, ремонт и приобретение светильников | выполнено | 100% |
| 2. | Озеленение | выполнено | 100% |
| 3. | Выплата зар.платы с начислениями работникам по благоустройству | выполнено | 100% |
| 4. | Проведение конкурса по благоустройству |  выполнено | 100% |
| 5. | Приобретение, текущее содержание и обслуживание средств малой механизации | выполнено | 100% |
| 6. | Установка новых элементов внешнего благоустройства | не выполнено | 0 |
| 7. | Ремонт и содержание детской игровой площадки | выполнено | 100% |
| 8. | Прочее благоустройство | выполнено | 100% |
| 9. | Участие в реализации государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий" | Не выполнено | 0 |