Приложение №11

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МР "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН" ЗА 2024 ГОД

**Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Сухиничском районе на период 2017-2026 годов», в том числе подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на  достижение  цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое  значение  показателя  на 2024 г. | Достигнутое  значение  показателя  за 2024  г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог | Показатель1:  Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 5,8% | % | 70.9 |  |  |
|  |  | Показатель 2:  Содержание 463,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | км | 445,8 | 435,2 | 435,2 |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района "Сухиничский район"; | Показатель2:  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта | км | 20 | 17,54 | 17,54 |
| 3 | Задача 3 |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества производства дорожных работ |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель2:  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта | км | 20 | 17,54 | 17,54 |
|  |  | Показатель 3:  Содержание 463,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | км | 445.8 | 445,8 | 445,8 |

Заведующий отделом по строительству

администрации МР «Сухиничский район» Н.А.Марченко